# Стартовый уровень · Занятие 15. Защита плана проекта

Месяц: Ноябрь. Тип занятия: Защита.

## Цель занятия

Научить защищать план проекта за 3 минуты на 3 слайдах (план, риски, роли), аргументировать решения и корректировать план по обратной связи группы. У каждого после занятия — скоректированный план проекта.

## План занятия (90 минут)

- Организационный момент (5 мин) — повторение план-графика, рисков, ролей

- Формат защиты (10 мин) — 3 минуты, 3 слайда

- Как аргументировать решения (10 мин)

- Критерии оценки и чек-лист (10 мин)

- Подготовка своих 3 слайдов (10 мин)

- Защита планов (40 мин) — каждый выступает, группа даёт обратную связь

- Итог, корректировка плана, домашнее задание (5 мин)

## Теория занятия

### Формат: 3 минуты, 3 слайда

Три слайда — три блока, каждый с одной главной мыслью и аргументом:

- Слайд 1. План — этапы и сроки, контрольные точки.

- Слайд 2. Риски — главные риски и как с ними справляемся.

- Слайд 3. Роли — кто за что отвечает (матрица ответственности).

Тайминг: 30 секунд на слайд — итого 1,5 минуты рассказа, остальное — 1–2 вопроса от группы. Репетируй вслух: выступление свыше 3 минут — минус к оценке.

Живой пример: защищаешь план «подготовка к контрольной по алгебре за 2 недели». Три слайда: этапы (повторение тем, задачи, пробный тест), риск «не успею повторить всё», роли (наставник готов разобрать первый вопрос). Всего 3 минуты — успеваешь.

### Как аргументировать решения

Просто пересказать план недостаточно — надо объяснить «почему». Три главных аргумента:

- Почему такие этапы — этапы идут в логичной последовательности и ведут к цели.

- Почему такие сроки — к каждой задаче срок, обоснованный и реальный.

- Почему такая команда — роли распределены по сильным сторонам.

- Почему риск главный — назван риск с приоритетом и запасным планом.

Живой пример: на вопрос «почему две недели?» отвечаешь: сначала четыре дня повторяю темы, потом три — решаю задачи, и пять — пробный тест с разбором ошибок. Спрашивают «а если не успеешь?» — показываешь риск и план: самые слабые темы поднимаю первыми.

### Критерии оценки защиты плана

- Критерий 1 · План понятен — есть этапы, сроки и КТ; этапы ведут к цели.

- Критерий 2 · Риски учтены — названы главные риски, есть план снижения.

- Критерий 3 · Роли ясны — есть ответственные по каждой задаче.

- Критерий 4 · Регламент и аргументация — уложился в 3 минуты, объяснил «почему», ответил на вопросы.

### Обратная связь по чек-листу

После каждого выступления группа даёт обратную связь: 2 плюса + 1 совет, с фокусом на план. Вопросы для обсуждения: «Что будет, если не успеем к контрольной точке?», «Кто отвечает, если этап 3 сорвётся?», «Почему такая последовательность этапов?».

Живой пример: после защиты плана подготовки к контрольной группа даёт совет «добавь, что повторишь именно темы, где были ошибки». Это вопрос-укрепление, а не придирка: план становится точнее.

## Практика: защита планов

- Подготовить 3 слайда (10 минут).

- Проговорить аргументы (5 минут).

- Выступить за 3 минуты (по 5 минут на команду).

- Группа даёт «2 плюса + 1 совет» (3 минуты).

- Записать правки в план.

## ИИ-помощь

ИИ-ассистент DeepSeek (chat.deepseek.com) помогает подготовить аргументы: «Вот мой план: [этапы и сроки]. Помоги сформулировать аргумент, почему этапы идут именно так» или «Вот мой план после замечаний: [план]. Логичны ли этапы и сроки?». ИИ подскажет формулировку — решение и слова за учеником.

## Домашнее задание

Внести правки в план по обратной связи группы и проверить аргументы через DeepSeek: «Вот мой план после замечаний: [план]. Логичны ли этапы и сроки? Что ещё укрепить?» — окончательное решение за командой. Записать финальный план в дневник проекта.

## Рефлексия (2 минуты в конце занятия)

- Сегодня я понял(а): ____

- Что укрепить в плане после защиты: ____

- Вопрос, который задали и я не ожидал(а): ____

## Подготовка педагога

- Подготовить и распечатать чек-лист защиты плана (Приложение-15) с критериями.

- Подготовить критерии оценки защиты плана.

- Подготовить вопросы для обсуждения после каждой защиты.

- Подготовить таймер на 3 минуты.

- Проверить проектор и презентацию «Занятие 15 — защита плана».