## Slide 1
Двенадцатое занятие
Риски проекта
Что может пойти не так — и как сделать, чтобы проект получился · Проектный навигатор

## Slide 2
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ · ЗАНЯТИЕ 12
Что мы делаем сегодня
1
Повторение
План-график и контрольные точки
2
Что может пойти не так
Риски и их примеры
3
Матрица рисков
Вероятность × влияние
4
Снижение рисков
4 способа + запасной план
5
Практика
Матрица рисков проекта
6
Итог и ДЗ
Рефлексия + дневник
02

## Slide 3
02
Риск — что может пойти не так
Хороший проект заранее записывает риски, а не «вспоминает» их в самый важный момент

## Slide 4
ГРУППЫ РИСКОВ
4 вида
1
Временные
Не успеваем к сроку, этап затянулся
2
Ресурсные
Не хватило материалов, сломался инструмент
3
Командные
Кто-то заболел, не сделал часть
4
Технические
Прототип не работает, данные не сходятся
Примеры: «не успею собрать прототип», «не найдётся 10 человек для теста»
Игра для перемены · а тест назначен на день контрольной — перемены сократились
04

## Slide 5
МАТРИЦА РИСКОВ
Вероятность × влияние = приоритет
Влияние / Вероятность
Низкая 1
Средняя 2
Высокая 3
Высокое 3
3 · следить
6 · снижать
9 · срочно
Среднее 2
2 · принять
4 · снижать
6 · снижать
Низкое 1
1 · принять
2 · принять
3 · следить
6–9 — план снижения обязателен · 1–2 — можно принять
Пример: «нет 10 тестировщиков» · вероятность 2 × влияние 3 = приоритет 6 → снижаем
05

## Slide 6
Как снижать риски
4 способа + запасной план

## Slide 7
ЧЕТЫРЕ СПОСОБА
Выбери для каждого риска
1
Избежать
Убрать источник: проще путь
2
Снизить
Меньше вероятность или влияние
3
Передать
Педагог, эксперт, родитель
4
Принять
План Б на всякий случай
План Б: «если случится X, я сделаю Y»
Пример: мероприятие на улице · дождь? → переносим в спортзал, договорились заранее
07

## Slide 8
Практика
Составь матрицу рисков своего проекта

## Slide 9
ПРАКТИКА · 30 МИНУТ
Матрица рисков проекта
Выпиши 3+ рисков своего проекта
Оцени вероятность и влияние (1–3)
Посчитай приоритет (В × Вл)
Для рисков 6–9 выбери способ снижения
Для главного риска — запасной план
09

## Slide 10
ИИ-помощь
DeepSeek предлагает риски — решение за тобой

## Slide 11
ИТОГ ЗАНЯТИЯ
Запиши в дневник + рефлексия
Мои 3+ риска с оценкой вероятности и влияния
Для рисков 6–9 — план снижения
Запасной план для главного риска
Рефлексия: главный риск ___ · мой план Б ___
ДЗ: проверь матрицу через DeepSeek (chat.deepseek.com) · решение за тобой
11

## Slide 12
Риск, записанный заранее, — уже наполовину снят
Проектный навигатор · региональный центр «Спутник» · Красноярский край