## Slide 1
Девятое занятие
Ресурсы проекта
Что нужно проекту, чего не хватает и где взять · Проектный навигатор

## Slide 2
СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ · ЗАНЯТИЕ 9
Что мы делаем сегодня
1
Повторение
Идея, проблема, цель
2
Виды ресурсов
4 группы ресурсов
3
Как определить
От цели к списку
4
Таблица ресурсов
Есть / не хватает / где взять
5
Практика
Заполняем таблицу
6
Итог и ДЗ
Оценка достаточности
02

## Slide 3
02
Ресурсы проекта
Что есть · чего не хватает · где взять

## Slide 4
ВИДЫ РЕСУРСОВ
4 группы — ничего не забыть
1
Материальные
Бумага, картон, краски, компьютер, инструменты, деньги
2
Временные
Часы в неделю, сроки до контрольных точек
3
Человеческие
Команда, педагог, эксперты, родители
4
Информационные
Книги, статьи, интернет, ИИ, опросы, аналоги
Срыв проекта чаще от нехватки ресурсов, чем идей
Игра на перемену: картон · перемена · 10 игроков · правила игр
04

## Slide 5
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО НУЖНО
Идём от цели назад
1
Цель проекта
по SMART
2
Задачи
узнать — сделать — протестировать
3
Для каждой задачи
что нужно?
4
Собери в 4 группы
материальные, временные, человеческие, информационные
Для каждого ресурса: есть · не хватает · где взять
Например, для игры: картон есть · перемены надо договориться · правила из примеров
05

## Slide 6
Таблица ресурсов
Ресурс · Что есть · Чего не хватает / где взять

## Slide 7
ТАБЛИЦА РЕСУРСОВ
Пример для настольной игры
Ресурс
Что есть
Чего не хватает / где взять
Материальные
Картон, краски, принтер
Клей-пистолет — попросить в каб. технологии
Временные
3 часа в неделю по пятницам
Тест на переменах — договориться с педагогом
Человеческие
Команда из 2 человек, педагог
Эксперт по играм — из клуба настолок
Информационные
Обзор 5 игр, интернет
Статья про механику — открытые источники
Оцени теперь: хватает ли времени, материалов и людей на весь проект?
07

## Slide 8
ПРАКТИКА · 30 МИНУТ
Таблица ресурсов своего проекта
Возьми цель проекта (по SMART)
Собери задачи проекта
Заполни таблицу по 4 группам: что есть, чего не хватает, где взять
Оцени достаточность: хватает ли времени, материалов, людей
Запиши в приложение-шаблон и в дневник проекта
08

## Slide 9
ИИ-помощь
DeepSeek — генератор списка, решение — за тобой

## Slide 10
ИИ-ПОМОЩНИК DEEPSEEK
Как использовать (chat.deepseek.com)
«Что нужно для проекта [название]? Перечисли материалы, время, людей и информацию»
«Посмотри мою таблицу ресурсов: что из неё лишнее, чего не хватает?»
«Хватает ли ресурсов на проект? Материалов много, а времени мало — что изменить?»
ИИ список подсказывает — решаешь и выбираешь ты сам
10

## Slide 11
ИТОГ ЗАНЯТИЯ
Запиши в дневник проекта + рефлексия
Моя таблица ресурсов: 4 группы
Оценка: чего хватает, чего не хватает, где взять
Что уточнить у педагога или эксперта
Рефлексия: понял(а) ___ · какого ресурса не хватает больше всего ___
ДЗ: проверь таблицу через DeepSeek (chat.deepseek.com) · решение за тобой
11

## Slide 12
Ресурсы решают, сбудется ли замысел
Проектный навигатор · региональный центр «Спутник» · Красноярский край